# Projektmöte 20-04-19 (4) renovering Hestrastugan

Närvarande: Jan Flodin, Toivo Pentonen, Jan –Olof Albrektsson, Susanne Ohlsèn

1. **Dokumentation och kommunikation**

*Informera sektionerna att plocka ihop sina saker.*

*Projektgruppens samordnare är Anders Qvist.*

*Byggstart 2020-05-06.*

*Byggavtal utvändig totalentreprenad har skrivits med Shala Bygg AB.*

1. **Utökning av projektgruppen**
2. **Tidplan**

*Tidplan för utvändig entreprenad har erhållits från Shala Bygg AB.*

1. **Renovering utomhus**

**Etableringsplan**

*Tas fram av totalentreprenör tillsammans med projektgruppen.*

**Grävning**

**El**

*Uttag i fasad mot söder, väster och norr, uttagen skall förses brytare.*

**Bygg**

*Bygglov erfordras för målboden, kostnad ca 20 000.-*

**Målning**

*Målning kommer att ske med färg från Teknos AB.*

**Arbetsmiljö**

*Totalentreprenören ansvarar för arbetsmiljöplan utvändigt.*

1. **Ekonomi**

*Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.*

1. **Renovering inomhus**

*Herrarnas och damernas omklädningsrum kan delvis användas som förvaring.*

*Kontoret skall vara utflyttat senast den 20-05-01.*

**Byggteknik**

*Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen*

**Rivning kontor, handikapptoalett**

**Bygg kontor/konferens**

**VVS, nya toaletter**

**El**

*El entreprenören och Anders Qvist väljer armaturer.*

**Målning**

**Golvläggning**

*Offert från Mobergs golv har inkommit.*

**Ekonomi**

1. **Ekonomi hela ombyggnaden**

*Stormötet har beslutat att 4 626 000.- är budgeten för ombyggnaden, det är max vad ombyggnaden får kosta.*

1. **Arbetsmiljö**
2. **Nästa möte**

*20-05-29 kl 17.00 Hestrastugan*

1. **Avslut**