# Projektmöte 20-04-29 (5) renovering Hestrastugan

Närvarande: Jan Flodin, Toivo Pentonen, John – Olof Albrektsson, Anders Qvist

1. **Dokumentation och kommunikation**

*Arbetsdagen 23/4 plockades det mesta av möblerna på övervåningen ner till herrarnas omklädningsrum.*

*Kommande arbetsdagar är den 4 och 5/5.*

1. **Utökning av projektgruppen**
2. **Tidplan**
3. **Renovering utomhus**

**Etableringsplan**

*Tas fram av totalentreprenör tillsammans med projektgruppen.*

**Nycklar**

*Shala bygg behöver 2 st till fastigheten.*

**Grävning**

**El**

*Uttag i fasad mot söder, väster och norr, uttagen skall förses brytare.*

**Bygg**

*Bygglov erfordras för målboden, kostnad ca 20 000.-*

**Målning**

*Målning kommer att ske med färg från Teknos AB.*

**Arbetsmiljö**

*Totalentreprenören för utomhus arbeten ansvarar för utvändig arbetsmiljöplan.*

1. **Ekonomi**

*Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.*

1. **Renovering inomhus**

*Herrarnas och damernas omklädningsrum kan delvis användas som förvaring.*

**Byggteknik**

*Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen.*

**Rivning kontor, handikapptoalett**

*JPS systemteknik*

**Bygg kontor/konferens/Kök**

*JPS*

**VVS**

*Henrik Johansson Rör AB*

**El**

*El entreprenören och Anders Qvist väljer armaturer.*

*Elektrikern i Borås AB utför elarbeten.*

*Eluttag monteras vid varje fönster.*

**Målning**

*Framtidsmåleriet i Sjuhärads AB utför invändig målning.*

**Golvläggning**

*Georg Andersson Golv AB utför golvläggningen.*

**Ventilation**

*Ventilationsdon placeras i hörnet vid prisskåpet.*

**Kök**

*Jan-Olof gick igenom förslag på köksrenoveringen.*

**Ekonomi**

1. **Ekonomi hela ombyggnaden**

*Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 6.216.469:-.*

1. **Arbetsmiljö**
2. **Nästa möte**

*20-05-13 kl 17.00 Hestrastugan*

1. **Avslut**